沂源县农村饮水安全两年攻坚行动

总体成效评估工作自评报告

根据省市文件要求，对照《山东省农村饮水安全两年攻坚行动工作评估办法》，我们对农村饮水安全两年攻坚行动总体成效评估工作完成情况进行了全面自评，自评100分。

一、组织领导和政策落实

（一）组织领导

1、落实农村饮水安全责任

按上级要求建立了由沂源县人民政府承担主体责任，沂源县水利局承担行业监管责任，镇办政府和行政村承担相应管理责任的农村饮水安全责任体系，并进行了网上公示。

2、为了更好的推进农村饮水安全两年攻坚行动工作，县政府扶贫开发领导小组将农村饮水安全两年攻坚行动工程列入为民办实事民生工程，并对实施脱贫攻坚新“十二项工程”进行考核。

（二）政策落实

<一>为了加强农村供水工程建设管理，我县制定了《沂源县农村公共供水管理办法》，于2010年6月以源政发〔2010〕101文件印发。

<二>农村饮水安全工程建设运营税种和缴纳标准。

1、对饮水工程运营管理单位为建设饮水工程而承受土地使用权，免征契税。

2、对饮水工程运营管理单位为建设饮水工程取得土地使用权而签订的产权转移书据，以及与施工单位签订的建设工程承包合同免征印花税。

3、对饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。

4、对饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税

<三>农村饮水安全工程建设运营税费征收情况。

沂源县农村饮水没有工程建设运营税。

3、贫困村中贫困户费用减免政策落实：为了完成行业扶贫工作任务，我县在农村饮水安全工程实施中免除贫困村的住户及建档立卡平困户负担的费用。

二、工作台账及责任落实

（一）建立两年攻坚行动工作台账

我们根据沂源县饮水安全两年攻坚行动实施方案，建立了沂源县两年攻坚行动工作台账。

（二）责任落实

我单位根据两年攻坚行动工作台账，将工作任务分解到有关单位并落实到人。

三、资金落实与使用

（一）资金落实

1、两年攻坚行动项目所需资金筹集及落实。沂源县饮水安全两年攻坚行动2019工程概算总投资1644.62万元，其中中央投资1000万元（鲁财建指〔2019〕26号）；县财政筹集资金644.62万元。资金已经全部落实到位。

2、沂源县农村供水工程维修养护管理经费已落实到位。

3、水质检测、人员培训费用已落实到位。

（二）资金使用

我县饮水安全资金使用按照源水字〔2016〕100号《沂源县水务局财务实施管理办法》文件实行财政报账管理，资金使用管理规范，未出现违纪、违规现象。

四、建设管理

（一）前期工作

我县根据省市两年攻坚行动实施方案要求，于2019年1月编制了《淄博市沂源县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》。方案于2019年1月30日由沂源县发展和改革局源发改项审〔2019〕7号文批复。

（二）项目建设

1、我县饮水安全两年攻坚行动《沂源县2019年农村饮水安全巩固提升工程》建设管理实行项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制“四制”管理，设计施工资质符合国家规定。

2、我县在工程建设中严格按照有关规范要求进行工程组织管理，严格控制施工进度节点，按时完成了建设任务。

3、工程建设中建设程序规范、质量控制措施到位无安全生产事故。

（三）任务完成

我县2019年9月30完成两年攻坚任务《沂源县2019年农村饮水安全巩固提升工程》的全部规划建设内容。

五、验收情况

1、我县为了更好的完成两年攻坚行动工作，制定出台了《沂源县饮水安全两年攻坚行动验收办法》。

2、沂源县水利局组织建设单位、施工单位、监理单位、运行单位对工程进行了逐村验收。

六、水质保障

（一）水源地保护

1、我县水源地已按照上级文件要求，划定水源地保护区并设立地理界标和警示标志。

2、水质检测频率项目符合相关规定。

（二）工程运行

1、供水工程运行操作符合规范要求，水厂日检、月检均按国家相关规范要求执行；小型供水工程净化消毒操作执行到位，水质抽检按照国家有关规范要求执行。

2、工程运行良好，供水保证率大于96%。

（三）水质监管

1、沂源县润源水质检测有限公司按沂源县水质检测方案及时进行了水质检测并指导供水单位生产。

2、卫健部门也按照有关规定对辖区内供水工程进行水质检查，发现问题及时督促整改到位。

(四)水质检测

供水工程水质检测符合有关规范标准要求。

（五）水质达标率

2019和2020年我县农村供水水质达标率100%。

七、长效运行机制

（一）管理服务

1、三项制度落实到位，县人民政府办公室出台了《关于加强农村饮用水安全工程长效管理机制建设的实施意见》，于2020年4月24日以源政办发〔2020〕4文件印发。运行管理经费已落实。

2、我县农村供水工程运行管理机构为沂源县水务控股集团有限公司，由乡镇统筹管理及专业化公司管理。落实专业的维修队伍，工程维修养护到位。

（二）运行机制

1、农村供水水源地保护工程维修养护落实到位。

2、供水工程有取水许可证和卫生许可证。

3、供水工程运行管理制度齐全，应急预案完备，关键岗位持证上岗，组织了职工培训。

（三）服务能力

1、供水单位服务制度健全，服务内容、收费标准等信息进行了公开。

2、供水单位建立了专业的维修队伍，工程维修养护到位，保障了供水工程的正常运行。

（四）信息化建设

我县自来水公司建立了信息系统，运行良好。

（五）行业监管

沂源县水利局每季度对辖区内农村供水单位日常运行情况及水源地保护工程维修养护情况进行抽查，发现问题督促供水单位及时进行了整改。

八、其他

1、我县及时传达了省级两年攻坚行动工作任务要求。

2、按时报送了两年攻坚行动工作总结和材料

沂源县水利局

2020年11月5日