源政办字〔2022〕33号

# 沂源县人民政府办公室

# 关于印发沂源县2022年电动汽车充电基础

# 设施建设实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，经济开发区管委会，县政府各部门，各有关企事业单位：

《沂源县2022年电动汽车充电基础设施建设实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。

沂源县人民政府办公室

2022年6月23日

（此件公开发布）

沂源县2022年电动汽车充电基础设施

建设实施方案

为加快推进我县电动汽车充电基础设施建设，破解电动汽车充电难题，根据《淄博市第十六届人民代表大会第一次会议公告（第8号）》确定的2022年度全市重大民生实事项目建设目标任务和《淄博市实施减碳降碳十大行动工作方案》（淄办发电〔2021〕93号）要求，结合我县实际，制定本方案。

一、总体目标

按照“适度超前、布局合理、智能高效”的原则，加快充电基础设施建设，全面提升新能源汽车充换电保障能力。2022年，全县新增电动汽车公共充电桩300个以上（含综合能源港公共充电桩20个），新增小区内部个人充电桩1000个以上（详见附件）。

二、主要任务

（一）积极推动居民区充电桩建设。全县新建居民小区停车位按照不低于15%的比例配建电动汽车充电基础设施，其余车位应预留建设安装条件，与主体建筑同步设计、施工、验收。在老旧小区改造中，对具备条件的小区增加停车位，建设充电桩，逐步扩大既有小区充电基础设施覆盖率。研究制定绿色审批建设流程，积极推动“充电服务示范居民小区”建设。（牵头单位：县住房城乡建设局；配合单位：县自然资源局、县消防救援大队、县供电公司）

（二）加快推进机关事业单位公共充电桩建设。加大党政机关、事业单位、国有企业充电基础设施建设力度，满足电动汽车充电需求。2022年，县级党政机关、事业单位电动汽车充电基础设施实现全覆盖。逐步提高镇（街道、经济开发区）党政机关、事业单位等公共充电基础设施覆盖率。（牵头单位：县机关事务保障中心；配合单位：县自然资源局、县财政局、县消防救援大队、县供电公司、各相关部门单位）

（三）推动公共停车场充电基础设施网络建设。加快公共停车场充电基础设施改造，既有社会公共停车场、公共文化娱乐场所停车场、交通枢纽停车场等停车区域，按不低于15%充电基础设施停车位配建比例改建、扩建以快充为主、慢充为辅的公用充电基础设施。自2022年3月起，新建公共停车场充电基础设施配建比例低于15%的，不予审批建设。推动企业加大对既有停车场充电基础设施改造力度，停车场充电基础设施配建比例原则上不低于10%。（牵头单位：县综合行政执法局；配合单位：县自然资源局、县消防救援大队、县供电公司）

（四）加快专用充电基础设施建设。公交、环卫等定点定线运行的公共服务领域电动汽车，结合线路运营需求，优先在枢纽站、首尾站停车场配建充电基础设施。出租、物流、租赁、公安巡逻等非定点定线运行的公共服务领域电动汽车，挖掘内部停车场站资源，与城市公共充电基础设施高效互补。支持利用符合条件的加油站、加气站、加氢站等站点网络改扩建成具有充电功能的综合能源港。到2022年底，具备条件的加油站点充电基础设施覆盖率达到100%。（牵头单位：县交通运输局、县综合行政执法局；配合单位：县自然资源局、县公安局、县商务局、县供电公司）

（五）推动旅游景区充电基础设施建设。县内国家A级旅游景区应结合实际按需建设充电基础设施，4A级以上旅游景区应设立电动汽车专用充电区域。到2022年年底前，全县4A级以上旅游景区充电基础设施建设基本实现全覆盖，配建充电基础设施车位比例达到全省先进水平。（牵头单位：县文化和旅游局；配合单位：县自然资源局、县供电公司）

（六）加强配套电网建设保障。供电企业要做好电网规划与充电设施规划的衔接，加大配套电网建设投入，合理预留高压、大功率充电保障能力。要全面提升“获得电力”服务水平，优化线上用电保障服务，为充电运营企业和个人业务办理提供契约式服务、实施限时办结。（牵头单位：县供电公司；配合单位：县直相关职能部门，各安装实施单位，各镇人民政府、各街道办事处、经济开发区管委会）

三、保障措施

（一）加强统筹协调。县发展改革局负责总体统筹推进，协调解决建设运营中出现的问题，并及时予以通报。各成员单位分别确定一名业务骨干作为联络员，具体负责对接、协调、材料报送等工作，各单位工作开展情况要于每月2日前报县发展改革局。

（二）落实主体责任。各镇（街道、经济开发区）、各牵头部门要认真落实主体责任，加强调查研究，梳理分析充电基础设施状况，按照年度建设目标细化工作方案，确保按时完成建设任务。自本通知印发之日起15日之内，各级、各有关部门和单位要研究制定本区域、本行业领域、本单位的具体工作方案，明确安装地点、类型和分管责任人，将建设方案报县发展改革局。

（三）组织验收考核。各单位完成规定的数量任务后，以书面形式报县发展改革局。县发展改革局、县市场监管局、县供电公司等部门及时组织验收，验收合格后，报市发展改革委备案。

附件：1.沂源县电动汽车充电基础设施建设领导小组组成人员名单

2.各镇（街道、经济开发区）、有关部门单位充电桩

建设任务分工表

附件1

沂源县电动汽车充电基础设施建设领导小组

组成人员名单

组  长：王亚玮  县委常委、副县长，沂源经济开发区党工委书记

副组长：杜  强  县发展改革局局长

成  员：王叶成  县政府办公室副主任

王小朋  县工业和信息化局局长

高贵明  县财政局局长

崔春利  县自然资源局局长、林业局局长

张成华  县住房城乡建设局局长

田立勇  县交通运输局局长

王传东  县商务局局长

任  鸣  县文化和旅游局局长

朱西兵  县市场监管局局长

杨红玉  县综合行政执法局局长

杨旭飞  市公安局交警支队沂源大队大队长

刘茂林  县消防救援大队大队长

封立华  县发展改革局党组成员、能源事业发展中心主任王  锋  县公安局副局长

毕延伟  县供电公司总经理

魏长城  南麻街道党工委副书记、办事处主任

宋  君  历山街道党工委副书记、办事处主任

齐共锋  南鲁山镇党委副书记、镇长

孙庆华  鲁村镇党委副书记、镇长

李树春  大张庄镇党委副书记、镇长

李光一  燕崖镇党委副书记、镇长

杨朝勇  中庄镇党委副书记、镇长

杨立斌  西里镇党委副书记、镇长

王  林  东里镇党委副书记、镇长

娄艳艳  张家坡镇党委副书记、镇长

唐文学  石桥镇党委副书记、镇长

韩启龙  悦庄镇党委副书记、镇长

刘  峰  沂源经济开发区党工委副书记

领导小组下设办公室，办公室设在县发展改革局，杜强同志兼任办公室主任。领导小组成员因工作变动等原因需要调整的，由所在部门、单位提出，报领导小组确定。领导小组联络员由各成员单位相关科室负责同志担任。领导小组作为临时设置的县政府议事协调机构，工作任务完成后即行撤销。

附件2

各镇（街道、经济开发区）、有关部门单位

充电桩建设任务分工表

| 单 位 | 私人充电桩（个） | 公共充电桩（个） | 综合能源港公共充电桩（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 县委办公室 |  | 10 |  |
| 县政府办公室 |  | 10 |  |
| 县住房城乡建设局 | 1000 |  |  |
| 县交通运输局 |  | 20 |  |
| 县商务局 |  |  | 10 |
| 县文化和旅游局 |  | 20 |  |
| 县综合行政执法局 |  | 40 |  |
| 市公安局交警支队沂源大队 （含车管所） |  | 20 |  |
| 南麻街道 |  | 20 |  |
| 历山街道 |  | 20 |  |
| 沂源经济开发区 |  | 60 |  |
| 县供电公司 |  | 60 |  |
| 安耐科(山东)氢能 科技集团有限公司 |  |  | 10 |
| 合计 | 1000 | 280 | 20 |

沂源县人民政府办公室                    2022年6月23日印发