沂源县人民政府办公室  
关于转发县水利局《沂源县水利工程

标准化管理工作实施方案》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，县田庄水库管理处：

县水利局《沂源县水利工程标准化管理工作实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真抓好组织实施。

沂源县人民政府办公室  
 2020年11月3日

（此件公开发布）

沂源县水利工程标准化管理工作实施方案

县水利局

为推动我县水利工程标准化管理工作，提高管理水平，保障工程运行安全，按照水利部《加快推进新时代水利现代化的指导意见》、省水利厅《关于印发水利工程标准化管理工作推进方案的通知》（鲁水运管函字〔2020〕2号）和市水利局《关于印发淄博市水利工程标准化管理工作实施方案的通知》（淄水管〔2020〕22号）要求，结合我县水利工程管理实际，制定本方案。

## 一、工作范围

涉及我县境内大（2）型水库1座，小（1）型水库20座，小（2）型水库91座，全县水利工程标准化管理工程名录详见附件。

二、工作目标

2021年5月底前，完成全县大中小型水库等水利工程标准化管理内业任务；2021年12月底前完成水利工程标准化管理评价；新、改、扩建和除险加固工程，自验收移交运行管理后一年内完成标准化管理评价，其他水利工程逐步实现标准化管理。

三、工作任务

（一）工程设施

1.建立完善的工程运行体系和模式，保持工程实体、机电设备、监测设施、视频监控设施、标识标牌等齐全完备；加快对水利工程管理中存在问题的整改力度，对存在病险问题、未达到设计标准的，要建立台账，列入除险加固计划，尽早消除安全隐患；积极参与水利风景区创建，推进水文化建设，实现水利工程管理范围内环境优美化。

2.提升信息化管理水平，建立有线视频监控及图像传输站，搭建各级水利工程管理信息平台，建立科学高效的“水利工程管理系统”，实现视频监控、现场指挥调度等工作，确保工程安全高效运行。

（二）安全管理

1.推进水利工程划界工作。2021年12月底前全部完成水利工程管理范围和保护范围的划定，统一埋设界碑、界桩，确保水利工程管理范围和保护范围内不发生违法、违规行为，确保工程管理秩序井然有序。

2.加强水利工程安全管理。按照规定时限、程序和技术标准开展水库大坝注册登记、安全鉴定等工作。确保于2021年汛前完成全县所有水库大坝安全鉴定工作。

3.健全防汛和安全管理组织体系。制定应急预案，落实度汛和安全生产措施，保障工程效益持续发挥。

（三）运行管理

1.依据省水利厅《制（修）订全省水利工程分类管理标准和标准化管理手册编制指南》，结合水利工程管理实际，制定标准化管理手册，健全各种规章制度、操作规程，做到制度、设备操作规程上墙，内容完整、清晰。

2.制定水库调度运行规程，规范实施工程巡视检查、安全监测、维修养护等日常管理活动，强化日常工作的精细化、流程化，做到巡测规范、记录标准、维护及时。

（四）管理保障

1.加大水利工程责任主体的落实工作，进一步明确责任人，明确岗位职责，做到责任到人、职责清晰、履职到位。

2.加强工程管理人员业务培训，关键岗位持证上岗；管理人员掌握水利工程基本业务知识、管理规章制度和岗位职责，做到专业熟悉、标准熟知、操作熟练。

3.建立稳定投入的经费保障机制。财政部门要将工程管理单位人员经费及工程维修养护经费（简称“两项经费”）纳入年度预算，实行专账核算，专款专用，确保资金全额到位。

4.加快推进水利工程现代化建设。积极探索应用自动化、信息化巡检、监控、监测设施，改进管理手段，提高管理科技含量；积极推行“物业化、专业化服务”等管理模式，健全工程管理维护队伍，提高工程管护专业化水平。

四、工作安排

（一）组织准备阶段（2020年11月）

各镇（街道）、县田庄水库管理处要结合实际，制定印发水利工程标准化管理工作实施方案，于11月15日前报县水利局备案。

（二）全面实施阶段（2020年11月～2021年12月）

1.2021年5月底前，基本完成112座大中小型水库标准化内业管理实施任务及任务管理自评。

2.2021年12月底前，完成112座大中小型水库标准化管理评价。

1. 复核与长效管理阶段（2022年1月以后）

1.2022年3月底前，县水利局完成对全县水利工程标准化管理情况的复核工作。

2.2022年4月底前，市水利局完成对全市水利工程标准化管理情况的复核工作。

3.2022年5月底前，省水利厅抽查2个区县，按评价标准所列实有工程类别每类至少抽查1个工程，进行标准化管理评价情况抽查复核。

4.水利工程标准化管理工作实行常态化，自工程标准化管理评价通过后，每五年进行一次全面复核。

五、工作措施

1.加强组织领导。把水利工程标准化管理工作纳入重要议事日程，抓紧抓好。县水利局成立由主要负责同志任组长，分管负责同志、县河长制办公室负责同志、县防汛抗旱服务中心负责同志任副组长，各镇（街道）水利站负责人和县防汛抗旱服务中心工作人员为成员的水利工程标准化管理工作专班。专班下设办公室，办公室设在防汛抗旱服务中心，办公室主任由防汛抗旱服务中心负责同志担任。同时，各镇（街道）也成立相应专班，负责水利工程标准化管理的组织及监督指导工作。

2.建立调度机制。制定推进计划和措施，明确主管部门责任人、管理单位（管理责任主体）责任人，对标准化管理评价内容要逐工程逐季度明确序时进度，实行月调度、季通报、年总结制度。每月25日前各镇（街道）将标准化管理工作推进情况报县水利局。同时，各镇（街道）要明确1名联系人（联系人名单于11月15日前上报），专门负责相关材料的报送工作。

3.按照《山东省人民政府办公厅转发省水利厅等部门关于水利工程管理体制改革的实施意见的通知》（鲁政办发〔2004〕18号）确定的财政支付政策，做好“两项经费”的落实工作，积极争取省市县切块使用的乡村振兴重大专项资金及地方资金支持，确保水利工程标准化管理工作顺利推进。

县水利局联系人：赵金波，电话：3241267

附件：1.沂源县推进标准化管理大中型山丘区水库工程名录申报表

2.沂源县推进标准化管理小型山丘区水库工程名录申报表

附件1

沂源县推进标准化管理大中型山丘区水库工程名录申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水库名称 | 工程规模 | 计划完成时间 | 管理单位 （责任主体） | 责任人 | 职务 | 评价组织单位 | 备注 |
| 1 | 田庄水库 | 大（2）型 | 2021.12.31 | 沂源县田庄水库管理处 | 冯恩海 | 主任 | 山东省水利厅 |  |

注：新、改、扩建、除险加固未验收移交工程请在备注中注明，其计划完成时间、管理单位、责任人及职务可暂不填列。

附件2

沂源县推进标准化管理小型山丘区水库工程名录申报表

| 镇  （街道） | 序号 | 水库名称 | 工程规模 | 计划完成  时间 | 管理单位 （责任主体） | 责任人 | 职务 | 评价组织单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南麻街道 | 1 | 侯家官庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南麻街道办事处 | 魏长城 | 党工委副书记 | 沂源县水利局 |  |
| 2 | 朱家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南麻街道办事处 | 张树平 | 党工委委员 | 沂源县水利局 |  |
| 3 | 盗玉秋水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南麻街道办事处 | 朱秀营 | 人大主任 | 沂源县水利局 |  |
| 4 | 陡起峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南麻街道办事处 | 张强强 | 党工委委员 | 沂源县水利局 |  |
| 历山街道 | 5 | 北大岩（一）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 历山街道办事处 | 高和明 | 党工委委员、办事处副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 6 | 北大岩（二）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 历山街道办事处 | 田立生 | 党工委组织委员 | 沂源县水利局 |  |
| 7 | 东沙沟水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 历山街道办事处 | 岳顺才 | 历山街道人大工作委员会主任 | 沂源县水利局 |  |
| 8 | 西沙沟水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 历山街道办事处 | 丁秀海 | 历山街道、党工委宣统委员 | 沂源县水利局 |  |
| 9 | 窗户沟水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 历山街道办事处 | 陈传双 | 历山街道办事处副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 10 | 吴家官庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 历山街道办事处 | 马文明 | 历山街道党工委委员、武装部部长 | 沂源县水利局 |  |
| 11 | 彩板峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 历山街道办事处 | 赵庆军 | 历山街道党工委政法委员 | 沂源县水利局 |  |
| 南鲁山镇 | 12 | 芦芽水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 张 宁 | 党委副书记、镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 13 | 璞邱（一）水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 宋丙峰 | 镇人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 14 | 璞邱（二）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 于 华 | 镇党委委员、宣统委员 | 沂源县水利局 |  |
| 15 | 董家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 唐文忠 | 副镇长、社会事务办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 16 | 大坡水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 吴 昊 | 副镇长（挂职） | 沂源县水利局 |  |
| 17 | 孟坡水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 王晋修 | 镇党委委员、政法委员、经济发展办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 18 | 南流水水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 齐共锋 | 党委副书记 | 沂源县水利局 |  |
| 19 | 车场水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 谭乐富 | 镇党委委员、武装部部长、综合执法办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 20 | 郑家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 朱化运 | 镇党委委员、组织委员、党建工作办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 21 | 菜园（东沟）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 李 宁 | 镇人大副主席 | 沂源县水利局 |  |
| 22 | 菜园（南沟）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 南鲁山镇人民政府 | 吕振华 | 副镇长、规划建设监督管理办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 鲁村镇  鲁村镇 | 23 | 青杨圈水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 周 建 | 镇党委委员、组织委员 | 沂源县水利局 |  |
| 24 | 石门（一）水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 赵世福 | 镇人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 25 | 刘家庄水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 陈 峰 | 镇人大副主席 | 沂源县水利局 |  |
| 26 | 北官庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 张明强 | 镇党委委员、武装部长 | 沂源县水利局 |  |
| 27 | 王家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 翟淑美 | 镇政府副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 28 | 丁家庄（三岔河）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 孙庆华 | 镇党委副书记 | 沂源县水利局 |  |
| 29 | 丁家庄（草埠山）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 孙庆华 | 镇党委副书记 | 沂源县水利局 |  |
| 30 | 峨峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 孙 静 | 镇经济发展办公室副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 31 | 曹家庄（上）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 宋 波 | 综治中心主任 | 沂源县水利局 |  |
| 32 | 曹家庄（下）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 宋 波 | 综治中心主任 | 沂源县水利局 |  |
| 33 | 崮山（东）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 窦金山 | 镇安环办副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 34 | 崮山（北）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 鞠丽华 | 便民服务中心主任 | 沂源县水利局 |  |
| 35 | 东岭水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 陈 蕾 | 文化旅游服务中心主任 | 沂源县水利局 |  |
| 36 | 西官庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 杜培霞 | 副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 37 | 西五陡（下）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 郑家赋 | 综合执法办公室副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 38 | 上头庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 耿福启 | 副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 39 | 吴家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 徐传勇 | 农业农村综合服务中心主任 | 沂源县水利局 |  |
| 40 | 石门（二）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 崔艳霞 | 镇社会事务办公室副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 41 | 乐村水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 刘爱军 | 镇党委委员 | 沂源县水利局 |  |
| 42 | 北官庄（二）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 蹇照玲 | 副镇长（挂职） | 沂源县水利局 |  |
| 43 | 西五陡（上）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 耿 军 | 镇党委委员、宣统委员 | 沂源县水利局 |  |
| 44 | 高峪（泉崖）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 周仕发 | 党政办副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 45 | 高峪（西前峪）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 陈 伟 | 党建办副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 46 | 草埠一村水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 耿国余 | 镇财政所长 | 沂源县水利局 |  |
| 47 | 李家泉子（东）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 周士宏 | 镇党委委员、副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 48 | 李家泉子（西）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 赵世福 | 镇人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 49 | 姬家峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 鲁村镇人民政府 | 陈 峰 | 镇人大副主席 | 沂源县水利局 |  |
| 大张庄镇  大张庄镇 | 50 | 张家旁峪水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 岳 伟 | 党委书记 | 沂源县水利局 |  |
| 51 | 水营水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 李 刚 | 党委委员、政法委员、经济发展办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 52 | 石柱水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 宋作锋 | 党委副书记、镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 53 | 大娄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 李 波 | 党委委员、组织委员、党建工作办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 54 | 牛栏峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 张付军 | 党委委员、纪委书记、县监委派出大张庄 镇监察室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 55 | 保安庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 贾玉学 | 人大副主席、安环办副主任、军人服务站站长 | 沂源县水利局 |  |
| 56 | 上升科水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 白 杨 | 党委委员、宣统委员 | 沂源县水利局 |  |
| 57 | 下升科水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 董方旭 | 副镇长、综合执法管理办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 58 | 上于土地水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 亓永贵 | 农业农村办公室主任、扶贫办主任 | 沂源县水利局 |  |
| 59 | 东上峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 陶国刚 | 人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 60 | 刘家旁峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 杜照文 | 总工会主席、经贸委主任、招商办主任 | 沂源县水利局 |  |
| 61 | 左家旁峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 宋金福 | 党委委员、副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 62 | 董家河沟水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 周立波 | 经济发展办公室副主任、村建办主任 | 沂源县水利局 |  |
| 63 | 太平庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 赵继虎 | 党委副书记、政协工作室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 64 | 曹家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 王现利 | 党委委员、武装部部长 | 沂源县水利局 |  |
| 65 | 赤坂水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 任艳华 | 副镇长、党政办主任 | 沂源县水利局 |  |
| 66 | 东唐庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 大张庄镇人民政府 | 任景浩 | 党委委员（挂职） | 沂源县水利局 |  |
| 燕崖镇 | 67 | 刘庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 燕崖镇人民政府 | 秦 伟 | 人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 中庄镇 | 68 | 社庄水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 中庄镇人民政府 | 刘茜茜 | 镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 69 | 焦家上庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 中庄镇人民政府 | 刘长宝 | 主任科员 | 沂源县水利局 |  |
| 70 | 列里水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 中庄镇人民政府 | 崔宝权 | 副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 西里镇 | 71 | 曹宅水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 西里镇人民政府 | 张成华 | 书 记 | 沂源县水利局 |  |
| 72 | 石拉水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 西里镇人民政府 | 杨红玉 | 镇 长 | 沂源县水利局 |  |
| 73 | 崮东万水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 西里镇人民政府 | 伊庭安 | 党委委员、副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 东里镇 | 74 | 李家沟水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 东里镇人民政府 | 毛尊利 | 人大副主席 | 沂源县水利局 |  |
| 75 | 龙王峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 东里镇人民政府 | 鹿子礼 | 人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 张家坡镇 | 76 | 北店子一水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 张家坡镇人民政府 | 孙万波 | 党委副书记、镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 77 | 后峪水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 张家坡镇人民政府 | 程明佐 | 党委副书记 | 沂源县水利局 |  |
| 78 | 北店子二水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 张家坡镇人民政府 | 王慧颖 | 人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 79 | 刘家峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 张家坡镇人民政府 | 白 亮 | 党委委员、副镇长、综合执法办主任 | 沂源县水利局 |  |
| 80 | 邵家峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 张家坡镇人民政府 | 宋志国 | 党委委员、武装部长、安环办主任 | 沂源县水利局 |  |
| 81 | 大石沟水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 张家坡镇人民政府 | 齐欣荣 | 党委委员、经济发展办主任 | 沂源县水利局 |  |
| 石桥镇  石桥镇 | 82 | 错石水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 张宗刚 | 党委副书记、镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 83 | 郭家上峪水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 唐文学 | 党委副书记 | 沂源县水利局 |  |
| 84 | 黄墩河水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 赵世刚 | 党委委员、武装部长 | 沂源县水利局 |  |
| 85 | 关河峪（栗子园） | 小（2）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 郑 雷 | 副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 86 | 马庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 娄燕富 | 党委宣统委员 | 沂源县水利局 |  |
| 87 | 毫山水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 刘 伟 | 副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 88 | 关河峪（大路沟） | 小（2）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 李 峰 | 人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 89 | 东北庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 任祥金 | 党委委员 | 沂源县水利局 |  |
| 90 | 葛庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 田 超 | 挂职副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 91 | 圣佛山水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 石桥镇人民政府 | 周海泽 | 党委委员、副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 悦庄镇  悦庄镇 | 92 | 北营水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 韩启龙 | 镇党委副书记、镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 93 | 娄峪水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 耿彩霞 | 镇党委委员、副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 94 | 龙王官庄（一）水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 谭延训 | 镇党委副书记 | 沂源县水利局 |  |
| 95 | 双跃水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 左新文 | 镇人大主席 | 沂源县水利局 |  |
| 96 | 大寺水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 张云顺 | 镇人大副主席 | 沂源县水利局 |  |
| 97 | 赵庄水库 | 小（1）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 王相华 | 镇党委委员、组织委员 | 沂源县水利局 |  |
| 98 | 李家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 任维峰 | 镇党委委员、经济发展办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 99 | 黄山子水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 齐艳霞 | 镇党委委员、宣统委员 | 沂源县水利局 |  |
| 100 | 西辽军部水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 刘汉鹏 | 党政办副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 101 | 狼窝子沟水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 陈明亮 | 镇党委委员、武装部长、党政办主任 | 沂源县水利局 |  |
| 102 | 张家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 董加礼 | 副镇长、安全生产监管和环境保护办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 103 | 抗子沟水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 李 洁 | 副镇长、规划建设监督管理办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 104 | 崔家庄水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 耿永洁 | 挂职副镇长 | 沂源县水利局 |  |
| 105 | 赵家峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 郭中圣 | 镇主任科员 | 沂源县水利局 |  |
| 106 | 龙王官庄（二）水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 徐家峰 | 镇经济发展办公室副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 107 | 桃花峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 薛连芳 | 镇便民服务中心主任 | 沂源县水利局 |  |
| 108 | 大涝洼水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 郑作磊 | 镇综治中心主任 | 沂源县水利局 |  |
| 109 | 豹家峪水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 宋尚锋 | 副镇长、综合执法办公室主任 | 沂源县水利局 |  |
| 110 | 青龙山水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 程德波 | 镇综合执法办公室副主任 | 沂源县水利局 |  |
| 111 | 埠村西山水库 | 小（2）型 | 2021.12.31 | 悦庄镇人民政府 | 鹿 旭 | 镇农业农村综合服务中心主任 | 沂源县水利局 |  |

沂源县人民政府办公室 2020年11月3日印发