| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年沂源县西里镇柳枝峪村衔接资金基础设施建设项目 | 沂源县西里镇柳枝峪村 | 基础设施 | 新建 | 沂源县西里镇柳枝峪村 | 2024.04-2024.12 | 针对2022-2023年已实施肉牛养殖小区项目，完善养殖小区配套道路建设，硬化混凝土道路3700米，宽5米，厚度0.18米，修筑路肩3700米，建设高位水池150立方米。 | 220万元，其中申请财政扶持200万元，自筹20万元 | 1543 | 项目建成后，一方面可以推动村集体增收，一部分可以帮扶困难群体。村集体增收增加以后才能保证村基础设施建设，提升村民的幸福感。 | 通过召开会议，公示公开，增加群众参与度，项目实施后将有效改善养殖小区道路设施条件，带动产业升级增效，促进助力村内发展振兴。 |
| 2 | 2024年沂源县西里镇辛庄村衔接资金产业发展项目 | 沂源县西里镇辛庄村 | 产业发展 | 新建 | 沂源县西里镇辛庄村 | 2024.04-2024.12 | 建设高标准大棚5个，每个60米*15米；附属管理房5间90平方米、分拣车间100平方米；道路硬化3500平方米，高位水池150立方米。 | 240万元，其中申请财政扶持220万元，自筹20万元。 | 878 | 项目建成后，可以有效增加村集体收入，提高公共服务能力，同时帮扶困难群体 | 通过村会议研究通过，对项目建设内容、项目绩效等情况主动公示公开，广泛宣传发动，接受监督。 该项目覆盖西里镇辛庄村，可增加村集体收入，带动就业，覆盖村内农户 |

拟纳入2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单