淄博市沂源县xxx镇xxx村

省级美丽乡村示范村

实

施

方

案

淄博市沂源县xxx镇xxx村

二零二一年十一月

# xx发﹝2021﹞xx号

沂源县xxx镇xxx村

省级美丽乡村示范村实施方案

为提高美丽乡村标准化建设水平，扎实做好省级美丽乡村示范村创建工作，根据《关于推进美丽乡村标准化建设的意见》（鲁办发﹝2016﹞47号） 《关于组织2022年度省级美丽乡村示范申报工作的通知》（鲁农社字﹝2021﹞15号）文件精神和省市县有关美丽乡村建设工作部署要求，结合本村实际，制定本实施方案。

一、村基本情况

xxx镇xxx村位于xxxxx处，共xxx个自然村，xxx户、xxx口人，村两委成员xxx人，党员xxx人。村总面积xxx亩，村耕地面积xxx亩，村民以种植xxxxx为主导产业，村中有xxxxxxxxxxxx典型的山区农业村。建有xxx林果园xxx处、面积xxx亩，年接待游客xxx人次以上。2021年村集体经营性收入xxx万元，人均纯收入xxx元。

二、创建优势

（一）基层党组织作用发挥好。村两委班子团结，凝聚力、向心力强，积极为村民办实事、办好事，群众威信高，建设美丽乡村愿望强烈，能够带领村民干事创业，建设美丽乡村。

（二）村情民俗好。村民守纪遵法意识强，风清气正，近年来没有违法违纪情况发生；邻里之间团结互爱，尊老爱幼，村风民俗好，村民文明素质较高。

（三）生态环境良好。村庄及周边没有任何污染，村庄三面环山，植被多样丰富，森林覆盖率达到xxx%，没有任何外来污染，旱厕改造xxx户，覆盖率达到xxx%，生态环境良好。

（四）区位优势明显。xxx村位于xxx镇政府xxx公里，紧邻xxx路，交通便利。

（五）具有产业发展优势。建有xxx林果基地xxx亩，管理技术先进，果品质量较好，2021年新上水肥一体化xxx亩，2021年实现xxx技术xxx亩，产业发展潜力大。

三、项目内容和投资概算

1、村庄绿化工程。对进村路、村内街巷、文化广场等场所实施砌花池、绿化，面积xxx平方米，主栽品种为冬青、月季、龙柏、黄杨、海棠、白蜡、蔷薇等绿化苗xxx株。计划投资xxx万元。

2、村庄美化工程。对村内立体墙面实施粉刷美化，美化立面墙体xxx平方米，拆除xxx处违建，修复残垣断壁xxx处、面积xxx立方米。计划投资xxx万元。

3、休闲景观工程。进村牌坊一处、景观石xx块，小微景观一处xxx平方米，石砌水系xxx平方米，打造乡村记忆馆一处,石板路及广场硬化xxx平方米。计划投资xxx万元。

4、中心广场工程。新建面积xxx平方米中心广场，用青砖铺设道路，建防腐木长廊xxx米，凉亭xxx处，绿化xxx平方米，小微景点xxx处。计划投资xxx万元。

5、搬离安置工程。搬迁住户xxx处用于建设中心广场，计划投资xxx万元。

四、投资概算

本项目共需资金xxx万元。包括绿化工程建设xxx万元、美化工程建设xxx万元、休闲景观工程建设xxx万元、中心广场工程建设xxx万元、搬离安置工程xxx万元。

五、资金来源

计划投资xxx万元，其中：申请省级以上财政补助资金100万元，村集体自筹资金xxx万元。

六、效益预测

1、社会效益。通过绿化、道路硬化、民生澡堂建设、休闲广场、小微景点建设有效的提升居民生活条件，居民幸福指数提高70%，居民文明程度提高90%。

2、生态效益。植被覆盖率提高50%，污水处理率有效的提升，通过对村庄的改造和整治，进一步改善村容村貌，提高村民生活质量和水平。

3、经济效益。依托沂源红发源地，通过苹果技术托管提高果业升级，产业发展潜力大促进乡村旅游业发展，拓宽村集体经济发展和村民增收渠道。

七、组织与建设管理

（一）加强组织领导。成立由镇长任组长，分管镇长为副组长，相关站所长为成员的领导小组加强对项目建设的组织领导和综合协调，并抽调专业技术人员组建项目质量监管小组，对项目实施进行跟踪督查和质量监管，确保项目建设进度和质量标准。

1、领导小组成员

组  长:

副组长：

成  员：

2、质量监管小组成员

组  长：

副组长：

成  员：

（二）科学规划设计。聘请省规划设计院专业人员根据该村地理条件和乡村特色，按照突出重点、特色鲜明、操作性强的原则，结合沂源全域旅游规划，科学规划设计，着力打造具有山区特色的美丽乡村，增强示范带动效果。

（三）严格项目招投标。严格项目招投标制度，整体工程全部向社会公开招标，增加透明度，接受社会监督。施工企业要严格按照设计方案要求，精心组织施工，保证建设进度和质量标准。

（四）加强项目监管。镇质量监管小组对项目建设实行全程跟踪监督和质量监管，明确监管责任，落实监管措施，切实发挥好监管作用。对因监管不到位、造成质量问题的，将按照有关规定从严追究相关责任人的责任。

（五）加强资金管理。严格执行资金管理规定，上级财政资金全部划拨镇农经站代管资金账户，凭项目建设正规发票领取，并配合搞好同步审计，做到专款专用，绝不允许截留、挤占和挪用，项目资金要足额投入到项目建设中，保证资金发挥最大效益。

（六）评估验收。项目完成后，镇村要组织专业人员对建设项目进行初步验收和效果评估，在此基础上，向农业农村局、县财政局申请，进行再次验收和评估，并申请县审计事务所对全部建设项目和资金使用情况进行全面审计，形成省级美丽乡村示范村项目建设审计报告，做好省级验收评估准备。

八、预期建设效果和长效机制建立

（一）预期建设效果：实现“看得见山，望得见水，留得住乡愁”，保护好乡村独特地域风貌，进一步展现xxx村的历史和自然风貌，促进历史文化与现代文明的融合，丰富xxx村独特乡村文化内涵，促进乡村旅游业发展，拓宽村集体经济发展和村民增收渠道。同时，通过对村庄的改造和整治，进一步改善村容村貌，提高村民生活质量和水平，提升村民文明素质和幸福指数。

（二）长效机制：为进一步规范美丽乡村建设项目工作，提高财政资金使用效率，确保美丽乡村建设项目发挥长效作用，推动美丽乡村建设试点工作有序进行，按照“谁受益，谁所有、谁养护”的原则，结合实际，特制定本制度。

1、建立健全项目管护制度，由xxx村为责任主体，成立长效管护领导小组：

组 长：xxxxxx  xxx村党总支书记

成 员：xxxxxx  xxx村党总支委员、主任

xxxxxx  xxx村党总支委员

xxxxxx  xxx村党总支委员

xxxxxx  xxx村党总支委员

xxxxxx  xxx村村委会委员

2、责任人员分工：xxx、xxx负责管理休闲广场日常维护和设施维护等工作；xxx、xxx负责全村道路、绿化日常维护和设施、花草养护等工作；xxx、xxx负责小微景点及美化日常维护和设施维护等工作。

3、监督考核管理机制：

（1）道路:保持路面畅通，无杂草、杂物、危险物和障碍物，确保道路通行安全。

（2）休闲广场:保持公共活动场所卫生和安全，防止扰民，维护好公共活动场所的设施设备。

（3）美化工程:保持墙体美化日常整洁，对小广告及时清理。

（4）路灯:保持路灯正常安全照明，及时更换坏灯泡。

（5）绿化项目:及时修剪草坪、树木，清除绿化池的杂草、杂物及垃圾，保持绿化池或绿化带的卫生。

4、后续管理经费保障：实行管护与预算挂钩。每年镇级组织对村考核两次，分上半年和下半年各一次，由xxx镇xxx部门和责任区考核，年终得分与工资挂钩。考核2次均为“好”（85分以上）由村委会拨付xxx万元，考核2次均为“一般”（85分以下）由村委会拨付xxx万元。

附件：1、创建2022省级美丽乡村示范村申报表

2、创建2022省级美丽乡村示范村项目建设表

3、2022省级美丽乡村示范村建设区域绩效目标申报表

4、2022省级美丽乡村示范村建设项目绩效目标申报表

附图：2022省级美丽乡村示范村建设主要工程施工图(有资质机构制作)