沂源县财政局文件

源财采〔2023〕10号

关于印发《沂源县政府采购和政府购买服务 项目财政绩效评价实施方案》的通知

各镇(街道),经济开发区，县直各部门、单位：

为强化政府采购和政府购买服务采购结果和绩效目标导向， 规范政府采购和政府购买服务行为，提高财政资金使用效益，现 制定《沂源县政府采购和政府购买服务项目财政绩效评价实施方

案》,请认真遵照执行。

沂源县财政局

2023年7月5日

沂源县政府采购和政府购买服务项目 财政绩效评价实施方案

为提高财政资金使用效益，规范政府采购和政府购买服务行 为，强化政府采购和政府购买服务结果导向和绩效导向，加快建 立贯穿采购流程的全链条预算绩效管理机制，根据《中华人民共 和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《政府购买服务 管理办法》《山东省政府购买服务管理实施办法》等法律法规和 制度办法，现制定我县政府采购和政府购买服务项目财政绩效评

价实施方案。

# 一、绩效评价对象和主体

(一)绩效评价对象。各预算单位开展的政府采购和政府购 买服务项目，评价项目由县财政局根据当年绩效评价目标和要求

选择确定。

(二)绩效评价主体。县财政局负责本级政府采购和政府购 买服务项目绩效评价的制度建设和工作部署，具体评价工作县财 政局可自行组织，也可以委托具有相关资质的第三方评价机构共

同实施。

# 二、 绩效评价依据

(一)国家、省有关政府采购、政府购买服务管理的法律法

规、制度办法。

(二)政府采购申报审核表、采购公告、采购文件、评审打 分表、采购合同、履约验收书、资金支付、质疑和投诉受理文件、 非招标采购方式和进口产品审批备案表等采购项目全过程档案

资料。

(三)被评价项目所涉及的计划标准、行业标准、历史标准、

财政部门及主管部门按照有关规定制定的其它标准。

(四)其他相关材料。

# 三、 绩效评价指标和内容

(一)绩效评价指标体系。评价指标体系包括4个一级指标、 6个二级指标、25个三级指标(附件1),从决策、过程、产出、 效益等方面设置具体指标并分配权重，全面评价政府采购和政府 购买服务项目实施情况。每项指标包括指标解释、指标说明和评 分依据。绩效评价得分采用百分制，满分为100分，根据年度监

管要求指标体系可适时调整。

(二)绩效评价内容。主要围绕政府采购和政府购买服务项 目实施情况，从事前、事中、事后进行全过程绩效评价。事前评 价以决策评价为主，主要评价项目立项、绩效目标设立和资金投 入等情况；事中评价以采购管理过程为主，主要围绕内控建设、 采购需求制定、采购意向公开、采购方式选用、采购文件编制、

项目评审参与、履约验收等整个采购流程组织各主要环节的执行

规范情况；事后评价以采购结果和项目效益为主，主要评价采购 结果的完成率、达标率、节约率以及优先采购中小企业产品、节 能环保产品、创新产品等的社会效益、服务对象满意度等。同时， 设置了11项政府采购和政府购买服务项目绩效评价一票否决事 项(附件2),对采购过程中可能出现的违法违规情况实行一票

否决。

# 四、 绩效评价范围和工作步骤

绩效评价范围选择覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项 目，优先选择党委、政府和上级部门确定的公共服务重点领域、

重点项目。

(一)部署绩效评价工作。县财政局根据年度工作要求确定 本年度绩效评价项目计划，确定评价形式、成立绩效评价工作组 (包括财政部门、第三方机构),同时向被评价部门单位下达绩 效评价通知书。绩效评价工作组了解评价项目的基本情况，进行 评价设计，撰写具体项目的绩效评价方案，确定评价方法和评价

指标。

(二)组织实施绩效评价。绩效评价工作组收集基础数据和 资料并依据评价指标实施现场评价，通过询问、查阅、核对、勘 查、检查等方式进行调查，获取评价需要的基础资料。通过对评

价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，按照评价

方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基本数据， 对项目部门单位的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评

价，形成评价初步结论。

(三)撰写绩效评价报告。 绩效评价工作组对评价信息与分 析资料进行汇集及处理，编写评价报告，评价报告应依据充分、 数据真实、内容完整、分析透彻，对项目实施情况、取得的成效

进行评价，提出项目实施中存在的问题和改进建议。

(四)确定评价结果。 绩效评价工作组将评价报告反馈至项 目采购单位、县财政局对口预算管理科室征求意见，共同对报告 进行确认，形成最终评价结果和评价等级。评价工作结束后，应 妥善保管工作底稿、评价报告等有关资料，建立工作档案，以备

存查。

# 五、 绩效评价分值及等级

(一)绩效评价等级。绩效评价结果采取评分和评级相结合 的方式，总分100分。根据得分， 一般将评价结果分为四个等级， 分别是优(≥90分),良(≥80分， <90分),中(≥60分， <80

分),差(<60分)。

(二)一票否决情形。绩效评价过程中，发现采购项目存在

附件2所列情形之一的，评价等次可直接评定为“差”。

# 六、 绩效评价结果应用

(一)评价结果反馈。县财政局将绩效评结果以书面形式反 馈至被评价部门单位，督导相关部门单位完善内控制度建设，加 强采购规范化管理，提高资金使用效益。被评价部门单位按照评 价结果及时整改，形成整改报告报送至对口预算管理科室对整改 结果进行复核，复核通过后将整改报告报送政府采购监管科室备

案。

(二)评价结果应用。 政府采购和政府购买服务项目绩效评 价结果，将作为县财政局加强管理、安排预算的重要依据。评价 结果与部门单位下一年度政府采购和购买服务预算安排挂钩。对 评价结果为“中”的项目，除要求部门单位对存在问题进行整改 到位外，县财政局将按不低于10%比例压减预算，并将该项目作 为以后重点监控或评价对象；对评价结果为“差”的项目，除要 求部门单位对存在问题进行整改到位外，县财政局对此类项目预

算不予安排。

(三)评价结果公开。 县财政局政府采购和政府购买服务项

目绩效评价结果，按照信息公开相关规定，在相关官网予以公开。

附件：1.政府采购和政府购买服务项目绩效评价指标体系

框 架 ( 参 考 )

2.政府采购和政府购买服务项目绩效评价一票否

决事项

3.政府采购和政府购买服务项目绩效评价报告(参考

提纲)

附件2

政府采购和政府购买服务项目绩效评价

一票否决事项

| 序号 | 指 标 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 将应当进行公开招标的项目化整为零或者以其他任何方 式规避公开招标 |
| 2 | 擅自提高采购标准 |
| 3 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇 |
| 4 | 未依法在指定媒体上发布政府采购项目信息 |
| 5 | 未依法从政府采购评审专家库中抽取评审专家 |
| 6 | 未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组 推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商 |
| 7 | 采购进口产品未获得财政部门批准 |
| 8 | 中标、成交通知书发出后无正当理由不与中标、成交供应 商签订采购合同 |
| 9 | 未按照采购文件确定的事项签订采购合同 |
| 10 | 未按照规定组织对供应商履约情况进行验收 |
| 11 | 法律法规规定的应处以行政处罚的情形 |

附件3

政府采购和政府购买服务项目支出 绩效评价报告

(参考提纲)

# 一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。

# 二、 绩效评价工作开展情况

# 三、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

# 四、 绩效评价总体结论

# 五、 整改建议

# 六、 其他需要说明的问题

沂源县财政局办公室               2023年7月5日印发

— 10—