2021年第三季度沂源县电子商务物流园   项目执行落实情况

一、执行措施

根据2020年6月11日，县政府第46次常务会议纪要第二条：关于沂源县电子商务物流园项目优惠政策事宜。

    二、实施步骤
沂源县电子商务物流园项目由山东极有鲜电子商务有限公司联合深圳君助投资管理公司投资建设。项目选址南麻大街与沂河路（s329公路）交叉口北侧路西，总投资4亿元，占地面积100亩，建设期为3年。项目总建筑面积12.1万平方米，是集智慧云仓、网红直播、公共服务、电商办公于一体的综合性电子商务园区。项目一期占地约50亩，建筑面积3.75万平米，配套建设网红直播基地、智慧物流、智慧云仓等；二期建筑面积8.35万平方米，配套建设电商大厦、云供应链、智慧冷链仓等。

三、工作进展与成效
项目进展情况：1、已完成一期建设项目方案的立项、环评备案、地质勘察报告审核、项目规划及建筑方案设计、施工图设计、完成建筑物放线、图纸会审、现场施工围挡等开工前准备工作。2、已完成9.78亩的招拍挂手续，已完成4.1亩村镇建设用地手续。3、产业园图纸已完成修改，现正在等待审核。办理完成用地规划许可证、建筑工程规划许可证。4、正在办理建筑工程开工许可证。

项目建成后，对外可对接蒙牛云仓、首农云仓、京东云仓等统一入驻，引入中国国际电子商务中心、东科创星等投资孵化机构管理运营，对内可整合利用资源，降低仓储费用、提高快递配送效率，发挥电商聚集效应，构建鲁中地区最大网商生态链和产业链。

    四、责任分工
    沂源县商务局电子商务科。

    五、后续举措
积极协调相关部门，加大对上争取力度，力争尽快完成图纸审核，11月上旬办理完成建筑工程施工许可证。

    六、监督方式
县商务局电子商务科，监督电话：3237887。
